Мониторинг

реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Социальное развитие села в Черемисиновском районе» отчетный период 2015 год

Ответственный исполнитель: управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование МП основного мероприятия, контрольного события | Статус контроль-ного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализ-ации мероп-риятия | Факт окончания реализации мероприя-тия, наступле-ния контроль-ного события | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| преду-смотре-но МП | кассовое испол-нение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района» |
| 1 | Контрольное событие 1.3. | Строительство распределительных сетей газопровода | управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | Заклю-чен конт-ракты | Подписан акт выполнен-ных работ | 76,561 | 76,561 | 1 |

Начальник управления строительства,

архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ,

транспорта, связи и ГО ЧС Администрации

Черемисиновского района А.С.Здоровцов

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, областного бюджета,**

**бюджетов государственных внебюджетных фондов,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на**

**реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы, ведомственнойцелевой программы,основного мероприятия |  Источники  ресурсного  обеспечения  |  Оценка расходов [<1>](#Par1465) | Фактическиерасходы [<2>](#Par1466) |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Социальное развитие села в Черемисиновском районе Курской области»  | всего  | **1531,222** | **1531,222** |
| федеральный бюджет  | 661,285 | 661,285 |
| областной бюджет  | 553,376 | 553,376 |
| местные бюджеты  | 76,561 | 76,561 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды  |  |  |
| внебюджетные источники  | 240 | 240 |
| Подпрограмма  | «Устойчивое развитие сельских территорий Черемисиновского района» | всего  | **1531,222** | **1531,222** |
| федеральный бюджет  | 661,285 | 661,285 |
| областной бюджет  | 553,376 | 553,376 |
| местные бюджеты  | 76,561 | 76,561 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды  |  |  |
| внебюджетные источники  | 240 | 240 |

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ** |
| о расходах бюджета |
| муниципального района "Черемисиновский район" |
| (наименование муниципального образования Курской области) |
|  источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального и областного бюджетов |
| за 2015 год |  |  |  |  |
| Наименование субсидии, объекта | Предусмотрено средств (лимит) на год | Фактически освоено средств с начала года | Фактически профинансировано средств с начала года |
| Всего | в том числе за счет средств: | Всего | в том числе за счет средств: | Всего | в том числе за счет средств: |
| феде- рального бюджета | бюджета субъекта Россий- ской Федера- ции | местных бюдж- етов | внебюд- жетных источни- ков | феде- рального бюджета | бюджета субъекта Россий- ской Федера- ции | местных бюджетов | внебюд- жетных источни- ков | феде- раль-ного бюджета | бюджета субъекта Россий- ской Федера- ции | местных бюдж- етов | внебюд- жетных источни- ков |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Мероприятия по софинансированию капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, | **1531,222** | 661,285 | 553,376 | 76,561 | 240 | **1531,222** | 661,285 | 553,376 | 76,561 | 240 | **1531,222** | 661,285 | 553,376 | 76,561 | 240 |
| из них: |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| развитие сети общеобразовательных организаций в сельской местности |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |  |   |   |   |   |
| развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - развитие газификации в сельской местности, в том числе Михайловский сельсовет "Газораспределительные сети по д.Лески и д.Прилепы Михайловского сельсовета Черемисиновского района Курской облсти" | **1531,222** | 661,285 | 553,376 | 76,561 | 240 | **1531,222** | 661,285 | 553,376 | 76,561 | 240 | **1531,222** | 661,285 | 553,376 | 76,561 | 240 |
| развитие водоснабжения в сельской местности |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ИТОГО:** | **1531,222** | **661,285** | **553,376** | **76,561** | **240,000** | **1531,222** | **661,285** | **553,376** | **76,561** | **240,000** | **1531,222** | **661,285** | **553,376** | **76,561** | **240,000** |