Мониторинг

реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области» отчетный период 2015 год

Ответственный исполнитель: управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование МП основного мероприятия, контрольного события | Статус контроль-ного события | Ответственный исполнитель | Факт начала реализ-ации мероп-риятия | Факт окончания реализа-ции мероприя-тия, наступле-ния контроль-ного собы-тия | Расходы районного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. |
| преду-смотре-но МП | кассовое испол-нение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области» |
| 1 | Контрольное событие 1.1. |  Обеспечение населения экологически чистой питьевой водой | управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | Заклю-чен конт-ракт | Подписан акт выполнен-ных работ | 105 | 105 | 1 |
| 2 | Контрольное событие 1.2. | Изготовление ПСД по объекту «Текущий ремонт водопроводной сети в с.Толстый Колодезь Михайловского сельсовета Черемисиновского района» | управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | Заклю-чен конт-ракт | Подписан акт выполнен-ных работ | 10 | 10 | 1 |
| 3 | Контрольное событие 1.3. | Проведение аукциона по объекту «Текущий ремонт водопроводной сети в с.Толстый Колодезь Михайловского сельсовета Черемисиновского района» | управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области | Заклю-чен конт-ракт | Подписан акт выполнен-ных работ | 35 | 35 | 1 |

Начальник управления строительства,

архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ,

транспорта, связи и ГО ЧС Администрации

Черемисиновского района А.С.Здоровцов

**Информация**

**о расходах федерального бюджета, областного бюджета,**

**бюджетов государственных внебюджетных фондов,**

**местных бюджетов и внебюджетных источников на**

**реализацию целей муниципальной программы (тыс. рублей)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Статус  | Наименование муниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы, ведомственнойцелевой программы,основного мероприятия |  Источники  ресурсного  обеспечения  |  Оценка расходов [<1>](#Par1465) | Фактическиерасходы [<2>](#Par1466) |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| Муниципальнаяпрограмма  | «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области»  | всего  | 1650,0 | 1650,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет  | 1500,0 | 1500,0 |
| местные бюджеты  | 150,0 | 150,0 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |
| Подпрограмма 1  | «Экология и чистая вода в Черемисиновском районе Курской области» | всего  | 1650,0 | 1650,0 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| областной бюджет  | 1500,0 | 1500,0 |
| местные бюджеты  | 150,0 | 150,0 |
| государственные внебюджетные фонды Российской Федерации  |  |  |
| территориальные государственные внебюджетные фонды  |  |  |
| внебюджетные источники  |  |  |

**ОТЧЕТ**

о достижении значений показателей результативности

использования субсидии, предоставленной муниципальному району «Черемисиновский район»

Курской области на выполнение природоохранных мероприятий в рамках реализации

подпрограммы «Экология и чистая вода в Курской области» на 2014-2020 годы государственной программы Курской области «Воспроизводство и использование природных ресурсов, охрана окружающей среды в Курской области»

за 2015 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя \*** | **Единица****измерения** | **Значение показателя, установленное Соглашением** | **Фактическое значение показателя** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Количество созданных объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства  | шт. | 0 | 0 |
| 2. | Количество отремонтированных объектов водоснабжения муниципальной собственности (всего), в том числе | шт. | 1 | 1 |
|  | - водозаборных скважин  | шт. | 0 | 0 |
|  | - водонапорных башен  | шт. | 0 | 0 |
|  | - водопроводной сети в с. Толстый Колодезь Михайловского сельсовета | км. | 2,01 | 2,01 |
| 3. | Численность населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества | тыс. человек | 0,199 | 0,199 |

**О Т Ч Е Т**

о расходах бюджета

муниципального района «Черемисиновский район» Курской области

 (наименование муниципального образования)

источником финансового обеспечения, которых являются субсидии из областного бюджета за 2015 г.

 тыс.рублей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№****п/п** | **Наименование расходного обязательства,** **на осуществление которого предоставлена субсидия\*** | **Предусмотрено средств (лимит)** **на год** | **Фактически профинансировано** **с начала года** | **Фактически освоено с начала года** |
| **Всего** | **В том числе** | **Всего** | **В том числе** | **Всего** | **В том числе** |
| **областной бюджет** | **местный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** | **областной бюджет** | **местный бюджет** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | Создание объектов водоснабжения муниципальной собственности, не относящихся к объектам капитального строительства  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности:- водозаборных скважин - водонапорных башен - водопроводной сети в с. Толстый Колодезь Михайловского сельсовета | 001605 | 001500 | 00105 | 001605 | 001500 | 00105 | 001605 | 001500 | 00105 |
| 3 | Текущий ремонт объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого:** | 1605 | 1500 | 105 | 1605 | 1500 | 105 | 1605 | 1500 | 105 |  |

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С.Здоровцов Глава Черемисиновского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Н.Игнатов

 М.П. подпись (расшифровка подписи)

 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П.Киенко подпись (расшифровка подписи)