АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.04.2014 г. № 213

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и повышение безопасности дорожного движения на 2014- 2020 годы» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

В соответствии с распоряжением Администрации Черемисиновского района Курской области от 08.11.2013 №417-р «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», в целях реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и повышение безопасности дорожного движения на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области от 14.02.2014 №91, Администрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и повышение безопасности дорожного движения на 2014- 2020 годы» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.

2.Управлению строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области (А.С.Здоровцов) обеспечить выполнение Плана реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и повышение безопасности дорожного движения на 2014- 2020 годы» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Черемисиновского района Курской области, начальника отдела аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области Н.П.Головина.

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.

Глава Черемисиновского района                                                                       М.Н.Игнатов

Утвержден

постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области

от 22.04.2014 № 213

План

реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Черемисиновском районе и повышение безопасности дорожного движения на 2014- 2020 годы» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

| № п.п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок реализа ции (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Черемисиновского района Курской области | бюджеты поселений Черемисиносвкого района Курской области | внебюджетные источники |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог Черемисиновского района Курской области» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2014 2015 2016 | 50 50 50 | х х х | х х х | 50 50 50 | х х х | х х х |
|  | Контрольное событие 1.1. Проведение мероприятий, направленных на отбор дорожных предприятий различных форм собственности и других специализированных организаций, определяемых на конкурсной основе в соответствии с Феде- ральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также проектных организаций, определяемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2014 2015 2016 | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х |
|  | Контрольное событие 1.2. Проведение межевания земельных участков под автомобильными дорогами общего пользования местного значения, кадастровых работ | Отдел муниципального имущества и земельных отношений Администрации Черемисиновского района Курской области/ начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений Администрации Черемисиновского района Курской области Вдовин В.П. | 2014 2015 2016 | 20 20 20 | х х х | х х х | 20 20 20 | х х х | х х х |
|  | Контрольное событие 1.3. Ввод в эксплуатацию построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2014 2015 2016 | 0 0 0 | х х х | х х х | 0 0 0 | х х х | х х х |
|  | Контрольное событие 1.4. Проведение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2014 2015 2016 | 30 30 30 | х х х | х х х | 30 30 30 | х х х | х х х |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Черемисиновском районе Курской области» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2014 2015 2016 | 50 50 50 | х х х | х х х | 50 50 50 | х х х | х х х |
|  | Контрольное событие 2.1. Проведение процедур по отбору организаций транспортного комплекса различных форм собственности, определяемые на конкурсной основе в соответствии с Порядком проведения конкурса на право заключения договора на осуществление транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок внутрирайонных автобусных маршрутов общего пользования маршрутной сети Черемисиновского района Курской области | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2014 2015 2016 | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х |
|  | Контрольное событие 2.2. Осуществление регулярных пассажирских перевозок | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2014 2015 2016 | 50 50 50 | х х х | х х х | 50 50 50 | х х х | х х х |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Черемисиновском районе Курской области» | Отдел образования Администрации Черемисиновского района / начальник отдела образования Администрации Черемисиновского района Курской области Иванова Л.А. | 2014 2015 2016 | 15 15 15 | х х х | х х х | 15 15 15 | х х х | х х х |
|  | Контрольное событие 3.1. Подготовка постановлений Администрации Черемисиновского района Курской области «О проведении акции (наименование акции)» | Отдел образования Администрации Черемисиновского района / начальник отдела образования Администрации Черемисиновского района Курской области Иванова Л.А. | 2014 2015 2016 | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х |
|  | Контрольное событие 3.2. Проведение акций | Отдел образования Администрации Черемисиновского района / начальник отдела образования Администрации Черемисиновского района Курской области Иванова Л.А. | 2014 2015 2016 | 1 1 1 | х х х | х х х | 1 1 1 | х х х | х х х |
|  | Контрольное событие 3.3. Размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения | Отдел образования Администрации Черемисиновского района / начальник отдела образования Администрации Черемисиновского района Курской области Иванова Л.А. | 2014 2015 2016 | 2 2 2 | х х х | х х х | 2 2 2 | х х х | х х х |
|  | Контрольное событие 3.4. Приобретение современных технических средств и средств обучения (уголки ПДД, тренажеры, компьютерные программы) | Отдел образования Администрации Черемисиновского района / начальник отдела образования Администрации Черемисиновского района Курской области Иванова Л.А. | 2014 2015 2016 | 11 11 11 | х х х | х х х | 11 11 11 | х х х | х х х |
|  | Контрольное событие 3.5. Подготовка постановлений Администрации Черемисиновского района Курской области «О проведении детских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей, а также профильных смен юных инспекторов движения» (наименование) | Отдел образования Администрации Черемисиновского района / начальник отдела образования Администрации Черемисиновского района Курской области Иванова Л.А. | 2014 2015 2016 | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х |
|  | Контрольное событие 3.6. Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей, а также профильных смен юных инспекторов движения | Отдел образования Администрации Черемисиновского района / начальник отдела образования Администрации Черемисиновского района Курской области Иванова Л.А. | 2014 2015 2016 | 1 1 1 | х х х | х х х | 1 1 1 | х х х | х х х |
|  | Контрольное событие 3.7. Приобретение технических средств организации дорожного движения | Отдел образования Администрации Черемисиновского района / начальник отдела образования Администрации Черемисиновского района Курской области Иванова Л.А. | 2014 2015 2016 | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х | х х х |
|  | Итого по муниципальной программе Черемисиновского района Курской области |  | 2014 2015 2016 | 115 115 115 | х х х | х х х | 115 115 115 | х х х | х х х |