**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЧЕРЕМИСИНОВСКОГО РАЙОНА**

**КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 22.04.2014 №213**

**в редакции постановления от 21.10.2014 №669**

**Об утверждении Плана реализации**

**му­ниципальной программы «Развитие транспортной системы,**

**обеспечение пе­ревозки пассажиров в Черемисиновском районе**

**и повышение безо­пасности дорожного движения**

**на 2014- 2020 годы» на 2014 год и**

**плановый пе­риод 2015-2016 годов**

В соответствии с распоряжением Администрации Черемисиновского района Кур­ской области от 08.11.2013 №417-р «Об утверждении методических указаний по разработке и реали­зации муниципальных программ Черемисиновского района Курской области», в целях реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение пе­ревозки пассажиров в Черемисиновском районе и повышение безо­пасности дорожного движения на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Ад­министрации Черемисиновского района Курской области от 14.02.2014 №91, Адми­нистрация Черемисиновского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение пе­ревозки пассажиров в Черемисиновском районе и повышение безо­пасности дорожного движения на 2014- 2020 годы» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.

2.Управлению строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧСАдминистрации Черемисиновского района Курской области (А.С.Здоровцов) обеспечить вы­полнение Плана реализации муниципальной программы Черемисиновского района Кур­ской области «Развитие транспортной системы, обеспечение пе­ревозки пассажиров в Черемисиновском районе и повышение безо­пасности дорожного движения на 2014- 2020 годы» на 2014 год и плановый период 2015-2016 го­дов.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Черемисиновского района Курской области, начальника отдела аграрной политики Администрации Черемисиновского района Курской области Н.П.Головина.

4.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.

Глава Черемисиновского района М.Н.Игнатов

Утвержден

постановлением Администрации Черемисиновского района Курской области

от 22.04.2014 №213

(в ред. пост. 21.10.2014г. №669)

План

реализации муниципальной программы Черемисиновского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение пе­ревозки пассажиров в Черемисиновском районе и повышение безо­пасности дорожного движения на 2014- 2020 годы» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование подпрограммы, контрольного события про­граммы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Срок  реализа­  ции  (дата) | Объем ресурсного обеспечения (тыс.руб.) | | | | | |
| всего | федераль­ный бюд­жет | областной  бюджет | бюджет  Черемисиновского  района  Курской области | бюджеты  поселений  Черемисиносвкого  района  Курской области | внебюд­жетные  источники |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие  сети автомобильных дорог  Черемисиновского района Курской области» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2014  2015  2016 | 441,7  50  50 | х  х  х | х  х  х | 441,7  50  50 | х  х  х | х  х  х |
|  | Контрольное событие 1.1.  Проведение мероприятий, на­правленных на отбор дорожных предприятий различных форм собственности и других спе­циализированных организаций, определяемых на конкурсной основе в соответствии с Феде­-  ральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку­пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также проектных организаций, опре­деляемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной систе­ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муници­пальных нужд" | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2014  2015  2016 | х  х  х | х  х  х | х  х  х | х  х  х | х  х  х | х  х  х |
|  | Контрольное событие 1.2.  Проведение межевания земель­ных участков под автомобиль­ными дорогами общего пользо­вания местного значения, када­стровых работ | Отдел муниципального имущества и земельных отношений Администрации Черемисиновского района Курской области/ начальник отдела муниципального имущества и земельных отношений Администрации Черемисиновского района Курской области Вдовин В.П. | 2014  2015  2016 | 25  20  20 | х  х  х | х  х  х | 25  20  20 | х  х  х | х  х  х |
|  | Контрольное событие 1.3.  Ввод в эксплуатацию построен­ных (реконструированных) ав­томобильных дорог общего пользования местного значения | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2014  2015  2016 | 0  0  0 | х  х  х | х  х  х | 0  0  0 | х  х  х | х  х  х |
|  | Контрольное событие 1.4.  Проведение работ по содержа­нию и ремонту автомобильных дорог общего пользования ме­стного значения | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2014  2015  2016 | 0  0  0 | х  х  х | х  х  х | 0  0  0 | х  х  х | х  х  х |
|  | Контрольное событие 1.5.  Разработка проектно-сметной документации для строительства объекта «Автомобильная дорога «Курск- Касторное - Новые Савины-Безобразово» Черемисиновского района Курской области | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2014  2015  2016 | 416,7  х  х | х  х  х | х  х  х | 416,7  х  х | х  х  х | х  х  х |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие пассажирских перевозок в Черемисиновском районе Курской области» | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2014  2015  2016 | 0  50  50 | х  х  х | х  х  х | 0  50  50 | х  х  х | х  х  х |
|  | Контрольное событие 2.1.  Проведение процедур по отбо­ру организаций транспортного комплекса различных форм собственности, определяемые на конкурсной основе в соот­ветствии с Порядком проведения конкурса на право заключения договора на осуществление транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок внутрирайонных автобусных маршрутов общего пользования маршрутной сети Черемисиновского района Курской области | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2014  2015  2016 | х  х  х | х  х  х | х  х  х | х  х  х | х  х  х | х  х  х |
|  | Контрольное событие 2.2.  Осуществление регулярных  пассажирских перевозок | Управление строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области / начальник Управления строительства, архитектуры, промышленности, ТЭК, ЖКХ, связи, транспорта и ГО ЧС Администрации Черемисиновского района Курской области Здоровцов А.С. | 2014  2015  2016 | 0  50  50 | х  х  х | х  х  х | 0  50  50 | х  х  х | х  х  х |
|  | Подпрограмма 3 «Повышение  безопасности дорожного дви­жения в Черемисиновском районе Курской области» | Управление образования Администрации Черемисиновского района / начальник Управления образования Администрации Черемисиновского района Курской области Иванова Л.А. | 2014  2015  2016 | 15  15  15 | х  х  х | х  х  х | 15  15  15 | х  х  х | х  х  х |
|  | Контрольное событие 3.1.  Подготовка постановлений Ад­министрации Черемисиновского района Курской области «О проведе­нии акции (наименование ак­ции)» | Управление образования Администрации Черемисиновского района / начальник Управления образования Администрации Черемисиновского района Курской области Иванова Л.А. | 2014  2015  2016 | х  х  х | х  х  х | х  х  х | х  х  х | х  х  х | х  х  х |
|  | Контрольное событие 3.2.  Проведение акций | Управление образования Администрации Черемисиновского района / начальник Управления образования Администрации Черемисиновского района Курской области Иванова Л.А. | 2014  2015  2016 | 1  1  1 | х  х  х | х  х  х | 1  1  1 | х  х  х | х  х  х |
|  | Контрольное событие 3.3.  Размещение материалов в сред­ствах массовой информации по вопросам безопасности дорож­ного движения | Управление образования Администрации Черемисиновского района / начальник Управления образования Администрации Черемисиновского района Курской области Иванова Л.А. | 2014  2015  2016 | 2  2  2 | х  х  х | х  х  х | 2  2  2 | х  х  х | х  х  х |
|  | Контрольное событие 3.4.  Приобретение современных технических средств и средств обучения (уголки ПДД, трена­жеры, компьютерные програм­мы) | Управление образования Администрации Черемисиновского района / начальник Управления образования Администрации Черемисиновского района Курской области Иванова Л.А. | 2014  2015  2016 | 11  11  11 | х  х  х | х  х  х | 11  11  11 | х  х  х | х  х  х |
|  | Контрольное событие 3.5.  Подготовка постановлений Ад­министрации Черемисиновского района Курской области «О проведе­нии детских конкурсов, викто­рин, сборов, фестивалей, а так­же профильных смен юных ин­спекторов движения» (наиме­нование) | Управление образования Администрации Черемисиновского района / начальник Управления образования Администрации Черемисиновского района Курской области Иванова Л.А. | 2014  2015  2016 | х  х  х | х  х  х | х  х  х | х  х  х | х  х  х | х  х  х |
|  | Контрольное событие 3.6.  Проведение детских конкурсов, викторин, сборов, фестивалей, а также профильных смен юных инспекторов движения | Управление образования Администрации Черемисиновского района / начальник Управления образования Администрации Черемисиновского района Курской области Иванова Л.А. | 2014  2015  2016 | 1  1  1 | х  х  х | х  х  х | 1  1  1 | х  х  х | х  х  х |
|  | Контрольное событие 3.7.  Приобретение технических средств организации дорожного движения | Управление образования Администрации Черемисиновского района / начальник Управления образования Администрации Черемисиновского района Курской области Иванова Л.А. | 2014  2015  2016 | х  х  х | х  х  х | х  х  х | х  х  х | х  х  х | х  х  х |
|  | Итого по муниципальной программе Черемисиновского района Курской области |  | 2014  2015  2016 | 456,7  115  115 | х  х  х | х  х  х | 456,7  115  115 | х  х  х | х  х  х |